附件1

龙岩市不动产登记“市县一体化”平台建设项目工程监理服务要求

一、服务要求
[bookmark: _GoBack]为龙岩市不动产登记“市县一体化”平台建设项目提供全过程、全方位信息化工程监理服务，开展项目质量、进度、变更控制、安全管理、合同与信息管理及组织协调工作，确保项目建设质量，具体服务内容如下：
1.质量控制：全程监督项目需求调研、方案设计、系统开发、数据迁移、系统部署、测试调试、试运行、验收交付等各环节工作。核查承建单位施工方案、技术方案等的合规性与可行性，及时发现并督促整改质量问题，确保项目建设符合招标文件、合同约定及行业规范标准。
2.进度控制：审核承建单位提交的项目实施进度计划，对照项目总体工期目标，全程跟踪进度执行情况。定期梳理进度偏差，分析滞后原因，督促承建单位优化施工方案、补齐进度缺口，定期报送进度监理报告，保障项目按期完工交付。
3.变更控制：严格审核项目建设过程中的工程变更等事项，核查变更的必要性、合规性。
4.安全控制：监督承建单位落实数据加密、权限管控、数据备份、安全防护等措施，防范数据泄露、丢失、篡改及系统运行安全风险，保障不动产登记数据和业务系统安全稳定运行。
5.合同与信息管理：全过程管理项目建设合同履约情况，督促甲乙双方履行合同义务，记录合同履约全过程信息。规范整理项目监理资料、施工资料、往来文件、会议纪要等全部档案材料，建立完整的项目监理台账，确保资料完整、规范、可追溯。
6.组织协调：牵头协调各方工作对接，及时化解项目建设过程中的技术分歧、进度矛盾、协作问题，保障项目实施工作有序推进。
7.成果输出与验收配合：定期编制监理月报、阶段性监理报告，项目完工后出具完整、合规的项目监理总结报告、竣工验收监理意见。全程配合项目阶段性验收、最终竣工验收、审计、资料归档等工作，协助完成项目收尾全部流程。
二、服务期限
自合同签订之日起至项目全部建设完成、通过最终竣工验收、资料归档完毕为止。
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